# PROPOSTA TÉCNICA

Projeto: 26.0019.6.MK-MVNO — SKY Brasil

Consultoria: IntegrationCore.IO

Responsável Técnico: Yushi Giriko

Tecnologia: SOA / OSB / Maestro / BPEL

Valor Hora: R$ 135,00

## Objetivo

Implementação de integrações SOA/OSB envolvendo HUB, Maestro, BRM e Siebel, incluindo desenvolvimento, testes, documentação técnica, implantação controlada (GMUD), homologação assistida e período de sustentação.

# Fora de Escopo

- Evoluções não previstas nos requisitos atuais

- Mudanças de arquitetura

- Demandas adicionais após fechamento da proposta

- Correções em sistemas terceiros fora do controle da equipe

# Validade e Condições

- Proposta válida por 15 dias

- Estimativa baseada nas informações atuais

- Ajustes poderão ser feitos mediante mudança de escopo

## Tabela Detalhada de Funcionalidades e Horas

| Macroatividade | Microatividade | Horas |
| --- | --- | --- |
| Venda sem Chip | Venda sem Chip - Maestro |  |
|  | Na criação da OS informar dos dados necessário para ativação do chip que será entregue. | 40 |
|  | DDD, CPF/CNPJ, Portabilidade, |  |
| Documento | CPF/CNPJ do Titular - BPEL Core |  |
|  | Receber o novo parâmetro e criar a Keyword correspondente | 10 |
| Documento | CPF/CNP do Titular - Maestro |  |
|  | Alterar para obter o CPF/CNPJ na Keyword ao invés da conta | 10 |
| Portabilidade | Portabilidade Maestro |  |
|  | Novo pedido de portabilidade, recebe os dados da portabilidade e cria uma solicitação no HUB de portablilidade (API CreateOrder) | 20 |
|  | Total | 80 |

## Resumo de Esforço

Horas Totais: 80h

## Resumo Financeiro

Valor Hora: R$ 135,00

Valor Total: R$ 10.800,00

## Premissas Técnicas

- Acessos necessários: VPN, VDI, BitBucket, Ferramenta GMUD, Maestro DEV escrita, Maestro HML/PRD leitura, Base do Siebel leitura DEV/HML.]

- Ferramenta: JDeveloper.

- Integrações externas exigem envio do contrato HUB (WSDL/Swagger).

## Riscos e Dependências

- Dependência de times terceiros

- Instabilidade de ambientes

- Mudança de requisitos durante execução